# Materi Laporan Antara Sistem SABABUKA

Bahan integrasi ke dalam kajian SABABUKA Bersinar

Tahap pengembangan prototipe

Estimasi kemajuan fungsional 50 persen

Dokumen ini disusun sebagai materi teknis yang dapat disesuaikan oleh tim penyusun kajian.

# Ringkasan Materi

Pengembangan sistem SABABUKA pada tahap laporan antara diposisikan pada kemajuan fungsional sekitar 50 persen. Tahap ini telah menghasilkan penyempurnaan kebutuhan, rancangan arsitektur, struktur data, pembagian peran pengguna, prototipe pengelolaan metadata indikator, serta rancangan awal alur pengisian dan verifikasi data. Pengembangan belum mencakup penyelesaian seluruh dashboard, pengujian penerimaan pengguna, pelatihan, dan penerapan pada lingkungan produksi.

Materi laporan menggunakan lima kategori sampel untuk menunjukkan cara sistem mengelola indikator pembangunan. Setiap indikator memuat satuan, arah capaian, target tahunan, perangkat daerah penanggung jawab, perangkat daerah pendukung, dan sumber data. Kategori serta pemetaan perangkat daerah pada tahap ini merupakan rancangan awal yang perlu divalidasi bersama Bapperida dan perangkat daerah terkait.

## Pokok Capaian Laporan Antara

Penyempurnaan kebutuhan sistem berdasarkan hasil ekspose pendahuluan.

Penyusunan arsitektur aplikasi berbasis web dan basis data terpusat.

Penyusunan struktur metadata yang mengacu pada prinsip Satu Data Kapuas.

Perancangan pembagian akses untuk Bapperida, perangkat daerah, verifikator, dan pimpinan.

Pembuatan prototipe daftar kategori, daftar indikator, formulir metadata, target tahunan, dan pemetaan perangkat daerah.

Penyusunan rancangan alur pengisian, pemeriksaan, perbaikan, persetujuan, dan penyajian data.

Pengujian awal fungsi dasar pada lingkungan pengembangan.

# 1 Kedudukan Sistem

SABABUKA dirancang sebagai sistem informasi yang membantu Pemerintah Kabupaten Kapuas mengelola metadata, target, dan capaian indikator pembangunan dalam satu alur kerja. Sistem menjadi sarana konsolidasi data antarperangkat daerah dan menyediakan informasi yang lebih terstruktur untuk pemantauan, evaluasi, serta kebutuhan pimpinan.

Pada tahap laporan antara, sistem masih berupa prototipe terintegrasi. Data yang ditampilkan berfungsi sebagai sampel untuk menguji struktur informasi dan alur kerja. Penetapan indikator, target, sumber data, serta perangkat daerah penanggung jawab tetap memerlukan pembahasan dan pengesahan sesuai tata kelola pemerintah daerah.

# 2 Perkembangan Setelah Ekspose Pendahuluan

Ekspose pendahuluan menghasilkan arah awal pengembangan dan kebutuhan untuk menghubungkan kebijakan daerah dengan indikator yang dapat dipantau. Tindak lanjut pada tahap laporan antara berfokus pada penerjemahan kebutuhan tersebut menjadi rancangan sistem dan prototipe fungsi utama.

Tabel 1 Perkembangan dari ekspose pendahuluan

| Aspek | Tahap pendahuluan | Capaian tahap antara |
| --- | --- | --- |
| Kebutuhan sistem | Konsep umum | Ruang lingkup MVP dan kebutuhan pengguna dirinci |
| Struktur data | Daftar indikator awal | Metadata, target tahunan, sumber data, dan relasi OPD dirancang |
| Akses pengguna | Kelompok pengguna | Kewenangan Bapperida, OPD, verifikator, dan pimpinan dirumuskan |
| Alur kerja | Pengumpulan data | Tahapan pengisian, pemeriksaan, perbaikan, dan persetujuan disusun |
| Antarmuka | Konsep tampilan | Prototipe formulir dan daftar data mulai dikembangkan |
| Infrastruktur | Rencana penerapan | Lingkungan pengembangan dan server awal disiapkan |

# 3 Tujuan Pengembangan Sistem

Menyediakan struktur metadata indikator yang konsisten dan dapat ditelusuri.

Menghubungkan indikator dengan kategori, target, sumber data, dan perangkat daerah terkait.

Mendukung pengisian dan pemeriksaan capaian indikator secara bertahap.

Menyediakan bahan pemantauan bagi Bapperida dan perangkat daerah.

Menyiapkan dasar penyajian informasi ringkas bagi pimpinan.

Mendukung penerapan prinsip Satu Data Kapuas melalui kejelasan definisi, produsen data, dan sumber rujukan.

# 4 Ruang Lingkup Prototipe

Tabel 2 Ruang lingkup pada tahap laporan antara

| Komponen | Cakupan | Posisi |
| --- | --- | --- |
| Autentikasi | Login pengguna dan pembatasan akses sesuai kewenangan | Prototipe tersedia |
| Organisasi | Referensi Bapperida dan perangkat daerah | Prototipe tersedia |
| Kategori | Lima kategori sampel untuk demonstrasi | Prototipe tersedia |
| Indikator | Metadata, satuan, arah capaian, target, sumber, dan OPD | Prototipe tersedia |
| Pengisian capaian | Formulir nilai, periode, catatan, dan bukti pendukung | Rancangan awal |
| Verifikasi | Pemeriksaan, catatan koreksi, dan pengajuan ulang | Rancangan awal |
| Dashboard | Ringkasan indikator dan status pelaporan | Tampilan awal |
| Penerapan | UAT, pelatihan, migrasi, dan penggunaan resmi | Tahap berikutnya |

# 5 Pengguna dan Fungsi Utama

| Kelompok pengguna | Fungsi pada sistem |
| --- | --- |
| Bapperida | Koordinasi indikator, pemantauan kelengkapan data, dan evaluasi capaian lintas OPD |
| Perangkat daerah | Mengisi atau memperbarui data indikator sesuai tanggung jawabnya |
| Verifikator | Memeriksa kelengkapan, konsistensi, sumber, dan catatan pendukung |
| Pimpinan | Melihat ringkasan capaian, tren, dan indikator yang memerlukan perhatian |

# 6 Estimasi Kemajuan Pengembangan

Estimasi kemajuan dihitung terhadap seluruh siklus pekerjaan sampai sistem siap digunakan. Penyelesaian rancangan dan fondasi teknis tidak langsung dianggap sebagai penyelesaian produk karena pengujian pengguna, penyempurnaan dashboard, migrasi data, pelatihan, dan penerapan resmi masih berada pada tahap berikutnya.

Tabel 3 Estimasi kemajuan berdasarkan bobot pekerjaan

| Komponen | Bobot | Kemajuan | Kontribusi |
| --- | --- | --- | --- |
| Analisis kebutuhan dan ruang lingkup | 10% | 90% | 9,0% |
| Arsitektur dan rancangan sistem | 15% | 85% | 12,8% |
| Struktur data dan layanan dasar | 15% | 60% | 9,0% |
| Formulir kategori dan indikator | 20% | 55% | 11,0% |
| Alur pengisian dan verifikasi | 15% | 30% | 4,5% |
| Dashboard dan penyajian informasi | 10% | 20% | 2,0% |
| Integrasi, UAT, pelatihan, dan penerapan | 15% | 10% | 1,5% |
| Total estimasi kemajuan | 100% |  | 49,8% dibulatkan 50% |

# 7 Alur Pengelolaan Data

Bapperida dan perangkat daerah menyepakati metadata, target, sumber data, serta penanggung jawab indikator.

Perangkat daerah mengisi nilai capaian sesuai periode pelaporan dan melampirkan catatan atau bukti pendukung.

Verifikator memeriksa kelengkapan, kesesuaian satuan, periode, sumber, dan konsistensi nilai.

Data yang belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki dengan catatan yang dapat ditelusuri.

Data yang memenuhi ketentuan disetujui sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.

Ringkasan capaian disajikan pada dashboard sesuai kebutuhan Bapperida, OPD, dan pimpinan.

# 8 Lima Kategori Sampel

Lima kategori dipilih untuk mewakili beberapa bidang pembangunan dan variasi perangkat daerah. Pemilihan ini ditujukan untuk menguji struktur data serta alur aplikasi. Kategori belum diposisikan sebagai klasifikasi resmi dan dapat disesuaikan setelah validasi.

Tabel 4 Kategori dan indikator sampel

| No | Kategori sampel | Jumlah indikator | OPD utama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ketahanan pangan dan agro-perikanan | 3 | DKPP dan Dinas Pertanian |
| 2 | Investasi dan industri daerah | 3 | DPMPTSP, Disperindagkop-UKM, dan Bapperida |
| 3 | Desa dan ekonomi rakyat | 3 | DPMD dan Disperindagkop-UKM |
| 4 | SDM berkualitas dan sejahtera | 3 | Dinsos, Dinkes, dan Disdik |
| 5 | Konektivitas dan layanan dasar | 3 | Dishub dan Dinas PUPR |

# 9 Tabel Indikator Sampel

Target tahunan pada tabel berikut disalin dari matriks sumber RPJMD yang diberikan. Angka, sumber data, dan pemetaan perangkat daerah perlu melalui pemeriksaan bersama sebelum digunakan sebagai data resmi aplikasi.

Tabel 5 Daftar indikator dan target tahun 2025 sampai 2029

| No | Kategori | Indikator | Satuan | Arah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | OPD utama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pangan dan agro | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | Naik | 83,49 | 84,32 | 85,16 | 86,02 | 86,88 | DKPP |
| 2 | Pangan dan agro | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | Skor | Naik | 88,78 | 90,56 | 92,37 | 94,21 | 96,1 | DKPP |
| 3 | Pangan dan agro | Rasio PDRB Subsektor Pertanian | % | Naik | 24,69 | 24,89 | 25,09 | 25,29 | 25,49 | Dinas Pertanian |
| 4 | Investasi dan industri | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Rp | Naik | 1.608.057.928.154,29 | 1.704.541.404.843,55 | 1.806.814.889.134,16 | 1.915.223.782.482,21 | 2.030.137.209.431,14 | DPMPTSP |
| 5 | Investasi dan industri | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan | % | Naik | 14,57 | 15,2 | 15,82 | 16,45 | 17,14 | Disperindagkop-UKM |
| 6 | Investasi dan industri | Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB per Kapita | % | Naik | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6 | Bapperida |
| 7 | Desa dan ekonomi rakyat | Indeks Desa | Indeks | Naik | 0,7048 | 0,7255 | 0,7462 | 0,7669 | 0,7876 | DPMD |
| 8 | Desa dan ekonomi rakyat | Persentase Desa Mandiri | % | Naik | 12,15 | 12,62 | 13,08 | 13,55 | 14,02 | DPMD |
| 9 | Desa dan ekonomi rakyat | Rasio Kewirausahaan Daerah | % | Naik | 4,5 | 4,63 | 4,75 | 4,88 | 5 | Disperindagkop-UKM |
| 10 | SDM dan kesejahteraan | Tingkat Kemiskinan | % | Turun | 5 | 4,88 | 4,76 | 4,63 | 4,5 | Dinsos |
| 11 | SDM dan kesejahteraan | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | % | Turun | 19,2 | 18,5 | 17,6 | 15,9 | 14,2 | Dinkes |
| 12 | SDM dan kesejahteraan | Kemampuan Literasi Pendidikan Dasar | % | Naik | 59,97 | 61,77 | 63,57 | 65,37 | 67,17 | Disdik |
| 13 | Konektivitas dan layanan | Indeks Konektivitas Wilayah | Indeks | Naik | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | Dishub |
| 14 | Konektivitas dan layanan | Persentase penduduk berakses air minum | % | Naik | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | Dinas PUPR (Cipta Karya) |
| 15 | Konektivitas dan layanan | Persentase rumah tinggal bersanitasi | % | Naik | 67,9 | 70 | 72 | 74 | 76 | Dinas PUPR (Cipta Karya) |

Tabel 6 Rencana perangkat daerah dan sumber data

| No | Indikator | OPD utama | OPD atau instansi pendukung | Sumber data resmi atau rilis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | DKPP | Dinas Pertanian; Disperindagkop-UKM | Badan Pangan Nasional (rilis IKP) |
| 2 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | DKPP | Dinas Pertanian | DKPP (Neraca Bahan Makanan) |
| 3 | Rasio PDRB Subsektor Pertanian | Dinas Pertanian | DKPP; Bapperida | BPS (PDRB lapangan usaha) |
| 4 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | DPMPTSP | Disperindagkop-UKM; Setda (Bagian Perekonomian) | Kementerian Investasi/BKPM (LKPM, OSS) |
| 5 | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan | Disperindagkop-UKM | DPMPTSP; Bapperida | BPS (PDRB lapangan usaha) |
| 6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB per Kapita | Bapperida | Setda (Bagian Perekonomian); seluruh OPD sektor ekonomi | BPS |
| 7 | Indeks Desa | DPMD | Kecamatan; Bapperida | Kementerian Desa PDT (Indeks Desa) |
| 8 | Persentase Desa Mandiri | DPMD | Kecamatan; Bapperida | Kementerian Desa PDT (Indeks Desa) |
| 9 | Rasio Kewirausahaan Daerah | Disperindagkop-UKM | Disnakertrans; Disbudparpora (kepemudaan) | BPS (Sakernas) / data Disperindagkop-UKM |
| 10 | Tingkat Kemiskinan | Dinsos | Bapperida; DPMD; Disnakertrans | BPS (Susenas) |
| 11 | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | Dinkes | DP3APPKB; Bapperida (TPPS); DKPP; Dinas PUPR; Disperkimtan; DPMD | Kemenkes (SSGI/SKI) / e-PPGBM |
| 12 | Kemampuan Literasi Pendidikan Dasar | Disdik | Disarpus | Kemendikdasmen (Rapor Pendidikan/Asesmen Nasional) |
| 13 | Indeks Konektivitas Wilayah | Dishub | Dinas PUPR | Dishub/Bapperida (metode perlu dipastikan) |
| 14 | Persentase penduduk berakses air minum | Dinas PUPR (Cipta Karya) | Perumda Air Minum; Dinkes | BPS (Susenas) / Dinas PUPR |
| 15 | Persentase rumah tinggal bersanitasi | Dinas PUPR (Cipta Karya) | Disperkimtan; Dinkes (STBM); DLHK | BPS (Susenas) / Dinas PUPR |

# 10 Rancangan Formulir Indikator

Formulir indikator disusun agar data yang masuk memiliki definisi dan tanggung jawab yang jelas. Isian pada prototipe mencakup kelompok berikut.

| Kelompok isian | Elemen data |
| --- | --- |
| Identitas | Kode indikator, nama indikator, kategori, dan uraian singkat |
| Definisi | Definisi operasional, rumus atau metode perhitungan, satuan, dan arah capaian |
| Periode | Frekuensi pembaruan dan tahun pelaporan |
| Target | Baseline serta target tahunan 2025 sampai 2029 |
| Tanggung jawab | OPD utama, OPD pendukung, dan unit pengelola data |
| Sumber | Sumber data, instansi penerbit, dan dokumen rujukan |
| Capaian | Nilai realisasi, status data, catatan, dan bukti pendukung |
| Pemeriksaan | Catatan verifikasi, waktu pemeriksaan, dan status tindak lanjut |

# 11 Hasil yang Ditampilkan pada Demonstrasi

Halaman login dan identitas pengguna.

Ringkasan jumlah kategori dan indikator sampel.

Daftar lima kategori beserta indikator turunannya.

Formulir metadata indikator dan target tahunan.

Pemetaan OPD utama dan OPD pendukung.

Contoh isian capaian indikator dan status pemeriksaan.

Tampilan awal dashboard pemantauan.

# 12 Batasan Tahap Laporan Antara

Tahap laporan antara belum dimaksudkan sebagai aplikasi siap operasional. Beberapa bagian masih memerlukan validasi substansi, penyempurnaan teknis, dan pengujian dengan pengguna. Batasan yang perlu dicantumkan dalam kajian meliputi hal berikut.

Lima kategori dan 15 indikator digunakan sebagai sampel demonstrasi.

Pemetaan perangkat daerah masih berupa rencana awal dan perlu disahkan oleh Bapperida.

Sumber data resmi dan metode perhitungan perlu dikonfirmasi kepada produsen data.

Alur verifikasi belum diuji melalui UAT bersama seluruh kelompok pengguna.

Dashboard pimpinan masih berupa rancangan awal dan belum mencakup seluruh indikator.

Integrasi dengan sumber data eksternal, migrasi data, pelatihan, dan penerapan resmi belum dilaksanakan.

# 13 Rencana Tahap Berikutnya

| Tahap | Kegiatan utama |
| --- | --- |
| Validasi metadata | Menyepakati definisi, satuan, rumus, target, sumber, serta OPD setiap indikator |
| Penyempurnaan formulir | Menyelesaikan input capaian, lampiran, pemeriksaan, dan koreksi |
| Penyelesaian alur | Menerapkan pengajuan, verifikasi, perbaikan, dan persetujuan |
| Dashboard | Menyusun tampilan Bapperida, OPD, dan pimpinan berdasarkan data tervalidasi |
| Pengujian | Melakukan pengujian fungsi, keamanan, kinerja, dan penerimaan pengguna |
| Penerapan | Menyiapkan migrasi data, panduan, pelatihan, dukungan, dan lingkungan produksi |

# 14 Poin Integrasi ke Dalam Kajian

Tim penyusun kajian dapat menempatkan materi sistem pada bagian rancang bangun atau hasil pengembangan. Narasi sebaiknya menghubungkan kebutuhan tata kelola data dengan fungsi aplikasi, tanpa menyatakan bahwa aplikasi telah siap digunakan secara penuh.

Gunakan estimasi 50 persen sebagai kemajuan terhadap keseluruhan siklus sampai penerapan resmi.

Tampilkan lima kategori dan 15 indikator sebagai sampel, bukan keseluruhan muatan sistem.

Cantumkan bahwa kategori, indikator, dan pemetaan OPD memerlukan validasi lebih lanjut.

Bedakan bagian yang telah menjadi prototipe dengan bagian yang masih berupa rancangan awal.

Tempatkan UAT, pelatihan, migrasi, dashboard lengkap, dan penerapan resmi sebagai pekerjaan tahap berikutnya.

# 15 Sumber dan Catatan

Dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2029, khususnya tabel sasaran dan target pada Bab III.

Matriks Fokus Kebijakan Bupati, Kelompok Isu, dan Indikator Capaian yang diberikan sebagai bahan kerja SABABUKA.

Rancangan teknis dan dokumentasi pengembangan prototipe SABABUKA Bersinar.

Catatan validasi: pengelompokan lima kategori merupakan pilihan untuk kebutuhan prototipe. Penetapan akhir kategori, indikator, target, sumber data, dan perangkat daerah penanggung jawab mengikuti hasil pembahasan serta dokumen resmi yang berlaku.